南投縣鹿谷鄉公所災害搶修搶險開口契約執行

標準作業流程圖









作業流程





權責單位:工務課











*廠商核銷時應併附相關工程照片電子檔供稽查。





6.書面或實地驗收(派驗、會辦監驗單位)逾公告金額十分之一者，應辦理現場查驗





非屬道路工程類、水利及水土保持工程類搶通(修)





7.依實結算(驗收紀錄、工程結算證明書、工程數量概況表、結算明細表)








8.結案請款





不符合








*勘查紀錄表之現場照片應載明拍攝時間、座標等影像戳章





5.廠商申報竣工(竣工報告書併附施工前中後及機具出入場佐證照片)





駁回退件





符合





依政府採購法規定另行辦理招標程序或依政府採購法第105條辦理緊急採購





災害規模過大致簽訂之開口契約無法有效履行





4.訂定履約期限(視災害規模)通知廠商進場依限完成搶通搶險





3.書面審查或會同辦理現勘





2.通知村長及廠商現勘，由廠商製作緊急搶通(修)勘查紀錄表





1.地方通報(村長、代表或民眾)
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